# 오센틱아트 Phase 1 개발 지시서

작성일: 2026-05-11

작성자: 경영지원부 (운영 시뮬레이션 기반)

대상: 개발팀 전체

기준 브랜치: main (Phase 0 완료 상태)

## 문서 목적

Phase 0(MVP) 완료 이후 실제 운영 시뮬레이션을 통해 도출된 보완 소요를 정리한 개발 지시 문서다.

관리자·강사·수강생·지부장 4개 역할의 실제 운영 흐름에서 발견된 미구현 기능과 운영 불가 상태인 항목을 우선순위 순으로 기술한다.

## 현재 상태 요약 (Phase 0 완료 기준)

| 구분 | 구현 완료 항목 |
| --- | --- |
| 인증 | 로그인, 회원가입, 강사 신청 |
| 공개 페이지 | 홈, 클래스 목록/상세, 강사 목록/상세, 쇼핑몰 목록/상세 |
| 결제 | 토스페이먼츠 연동 (클래스 instant/request, 쇼핑몰) |
| 마이페이지 | 예약 내역, 주문 목록, 프로필 편집 |
| 강사 스튜디오 | 클래스 등록/수정, 회차 관리, 예약 신청 처리, 정산 조회 |
| 관리자 | 강사 승인, 클래스 검수, 예약/주문/상품/정산 조회 |
| 자동화 | expire-bookings Cron (매시간), monthly-payout Cron (매월 1일) |
| 이메일 | 예약확정, 예약승인, 환불완료, 강사승인/반려, 월정산 알림 |
| 리뷰 | 별점 + 텍스트 리뷰 작성 (수강 완료자 한정) |

## 개발 지시 — Priority 1: 운영 전 필수 (즉시 착수)

### P1-1. 주문 상태 업데이트 API 및 관리자 UI

배경

현재 쇼핑몰 주문은 결제 후 paid 상태에서 멈춘다. 관리자가 배송을 처리할 API와 UI가 없어 쇼핑몰 운영이 불가능한 상태다.

구현 범위

- API: `PATCH /api/admin/orders/[id]/status`

- 인증: admin role 필수

- Request Body:

{

"status": "preparing" | "shipped" | "delivered" | "cancelled",

"tracking_number": "string (shipped 시 필수)"

}

- 비즈니스 로직:

- 상태 전이 순서 강제: paid → preparing → shipped → delivered

- cancelled는 paid, preparing 상태에서만 허용

- shipped 전환 시 tracking_number 없으면 400 반환

- 상태 변경마다 orders.updated_at 갱신

- shipped 전환 시: 구매자에게 발송 알림 이메일 발송

- cancelled 전환 시: 토스페이먼츠 환불 API 호출 + 구매자 이메일

- 관리자 UI: `/admin/orders` 페이지 개선

- 현재: 읽기 전용 목록

- 변경: 각 주문 행에 다음 추가

- 상태 드롭다운 (현재 상태 기준 다음 단계만 선택 가능)

- 운송장 번호 입력 필드 (shipped 선택 시 활성화)

- "저장" 버튼 (클릭 시 위 API 호출)

- 저장 성공 시 페이지 리프레시 또는 해당 행 상태 즉시 반영

- 이메일 템플릿 신규 2종

- lib/email/templates/order-confirmed.ts: 주문 접수 확인 (결제 완료 직후 발송)

- lib/email/templates/order-shipped.ts: 발송 완료 + 운송장 번호 안내

- 기존 resend.ts의 sendEmail 함수 재사용

관련 파일

- 신규: app/api/admin/orders/[id]/status/route.ts

- 수정: app/(admin)/admin/orders/page.tsx

- 신규: lib/email/templates/order-confirmed.ts

- 신규: lib/email/templates/order-shipped.ts

- 수정: app/api/orders/create/route.ts (결제 완료 후 order-confirmed 이메일 발송 추가)

### P1-2. 강사 계좌 정보 등록 UI

배경

instructor_profiles.payout_account 필드는 DB에 존재하지만, 강사가 계좌 정보를 입력하는 화면이 없다. 관리자가 정산 처리를 할 때 계좌 정보가 빈 상태여서 실제 이체가 불가능하다.

구현 범위

- 신규 페이지: `/studio/settings`

- 강사 프로필 편집 (현재 없음): bio, region, profile_image

- 정산 계좌 등록 섹션:

- 은행명 (드롭다운: 국내 주요 은행 목록)

- 계좌번호 (숫자만 입력, 하이픈 자동 미삽입)

- 예금주명

- 저장 버튼 → instructor_profiles.payout_account 업데이트

- payout_account JSON 구조: { "bank": "국민은행", "account": "12345678901234", "holder": "홍길동" }

- 관리자 UI: `/admin/payouts` 페이지 개선

- 각 정산 행에 강사 계좌 정보 표시 (mark-paid 전 확인용)

- 계좌 정보가 없는 강사는 ⚠️ 아이콘 표시 + "계좌 미등록" 레이블

- 스튜디오 네비게이션 추가

- /studio/settings 링크를 스튜디오 레이아웃 사이드바 또는 빠른 메뉴에 추가

관련 파일

- 신규: app/(instructor)/studio/settings/page.tsx

- 신규: app/api/studio/settings/update/route.ts

- 수정: app/(instructor)/studio/page.tsx (설정 메뉴 링크 추가)

- 수정: app/(admin)/admin/payouts/PayoutProcessList.tsx (계좌 정보 표시)

### P1-3. 수업 완료 처리 자동화

배경

bookings.status에 completed 값이 존재하지만, 이 상태로 전환되는 로직이 없다. 리뷰 작성 조건이 completed 상태를 전제로 하므로, 이 처리가 없으면 수강생이 리뷰를 작성할 수 없다.

구현 범위

- Cron 수정: `app/api/cron/expire-bookings/route.ts`

- 기존 만료 처리 로직에 완료 처리 추가:

- 조건: bookings.status = 'paid' AND class_schedules.end_at < now()

- 처리: bookings.status → 'completed'

- 단일 Cron에서 처리하여 Vercel 실행 횟수 절약

- 강사 수동 완료 처리 (선택)

- /studio/schedules 페이지의 지난 회차 목록에 "완료 처리" 버튼 추가

- 버튼 클릭 시 해당 회차의 모든 paid 예약을 completed로 전환

- API: PATCH /api/studio/schedules/[id]/complete

참고

- class_schedules.end_at이 null인 경우: start_at + 3시간을 기준으로 처리

- completed 전환 후 수강생에게 리뷰 요청 이메일 발송 (선택: 이메일 템플릿 신규 추가)

관련 파일

- 수정: app/api/cron/expire-bookings/route.ts

- 신규: app/api/studio/schedules/[id]/complete/route.ts

- 수정: app/(instructor)/studio/schedules/ScheduleManager.tsx

## 개발 지시 — Priority 2: 운영 품질 (Phase 1 초기)

### P2-1. 수강생 연락처 강사 공개

배경

강사가 예약 확정 후 수강생에게 클래스 안내(장소, 준비물 등)를 전달하려면 연락처가 필요하다. 현재 예약 신청 목록에 이름만 보이고 전화번호가 노출되지 않는다.

구현 범위

- `/studio/requests` 예약 목록 개선

- 예약 승인 후(approved, paid 상태) 수강생 전화번호 표시

- 표시 형태: 010-XXXX-XXXX (마스킹 없이 전체 노출)

- RLS: 강사 본인 클래스의 예약에 한해서만 접근 허용

- DB 쿼리 변경

- bookings 조회 시 users!student_id(name, phone) 조인 추가

- users 테이블 RLS 정책 수정: 강사가 본인 클래스 수강생의 phone 조회 허용

CREATE POLICY "instructor_read_student_phone" ON public.users

FOR SELECT USING (

EXISTS (

SELECT 1 FROM public.bookings b

JOIN public.class_schedules s ON s.id = b.schedule_id

JOIN public.classes c ON c.id = s.class_id

WHERE b.student_id = users.id

AND c.instructor_id = auth.uid()

AND b.status IN ('approved', 'paid', 'completed')

)

);

관련 파일

- 수정: app/(instructor)/studio/requests/RequestsList.tsx

- 수정: supabase/migrations/ (신규 마이그레이션 파일 추가: 0005_instructor_student_phone_policy.sql)

### P2-2. 강사 주도 회차 취소 및 자동 환불

배경

강사 개인 사정(건강, 일정 충돌 등)으로 특정 회차를 취소해야 하는 경우가 발생할 수 있다. 현재 회차 삭제만 가능하고, 이미 예약된 수강생 환불 처리 로직이 없다.

구현 범위

- API: `POST /api/studio/schedules/[id]/cancel`

- 인증: 해당 클래스의 강사 본인만 허용

- 처리 순서:

- 해당 회차의 paid 상태 예약 전부 조회

- 각 예약에 대해 토스페이먼츠 전액 환불 API 호출

- bookings.status → 'refunded', refund_amount = gross_amount

- 수강생 전원에게 환불 안내 이메일 발송 (기존 refund-complete.ts 템플릿 재사용, 취소 사유 추가)

- class_schedules 삭제 (또는 is_cancelled 플래그 추가 방식으로 변경)

- 취소 사유 입력 필수 (Request Body: { "reason": "string" })

- 이미 수업 시작 후에는 취소 불가 (start_at < now() 시 400 반환)

- UI: `/studio/schedules` 회차 목록

- 각 회차 행에 "회차 취소" 버튼 추가

- 클릭 시 확인 모달: "이 회차를 취소하면 예약된 수강생 N명에게 전액 환불됩니다. 계속하시겠습니까?"

- 취소 사유 입력 텍스트 필드 포함

관련 파일

- 신규: app/api/studio/schedules/[id]/cancel/route.ts

- 수정: app/(instructor)/studio/schedules/ScheduleManager.tsx

### P2-3. 쇼핑몰 주문 환불 API

배경

클래스 예약 환불(/api/bookings/refund)은 구현되어 있으나, 쇼핑몰 주문 환불 처리 API가 없다. 상품 불량, 배송 오류 등 환불 사유 발생 시 처리 방법이 없다.

구현 범위

- API: `POST /api/admin/orders/[id]/refund`

- 인증: admin role 필수

- 처리:

- orders.status = 'paid' 또는 'preparing'인 경우만 허용

- 토스페이먼츠 전액 환불 API 호출

- orders.status → 'refunded'

- 구매자 환불 완료 이메일 발송

관련 파일

- 신규: app/api/admin/orders/[id]/refund/route.ts

- 수정: app/(admin)/admin/orders/page.tsx (환불 버튼 추가)

### P2-4. 수강생 클래스 상세 — 환불 정책 안내

배경

현재 클래스 상세 페이지에 환불 정책이 표시되지 않는다. 수강생이 결제 전 환불 조건을 알 수 없어 민원 발생 가능성이 있다.

구현 범위

- 클래스 상세 페이지 내 환불 정책 섹션 추가

- 위치: 예약 섹션 하단 또는 클래스 정보 탭 내

- 내용:

환불 정책

· 수업 7일 전까지 취소: 100% 환불

· 수업 3~6일 전 취소:   50% 환불

· 수업 3일 이내 취소:   환불 불가

- 컴포넌트: 별도 RefundPolicyBox 컴포넌트로 분리

관련 파일

- 수정: app/(public)/classes/[id]/page.tsx

- 신규: components/class/RefundPolicyBox.tsx

### P2-5. 수강생 클래스 D-1 알림 이메일 Cron

배경

수강생이 수업 하루 전에 장소·준비물 안내를 받지 못한다. 수업 당일 장소를 못 찾거나 준비물을 빠뜨리는 문제가 발생할 수 있다.

구현 범위

- Cron: `app/api/cron/class-reminder/route.ts`

- 실행 주기: 매일 오전 10시 (0 1 * * * UTC 기준 → KST 10시)

- 처리:

- 내일 수업 예정 paid 상태 예약 전부 조회

- 조건: class_schedules.start_at BETWEEN now() + interval '20 hours' AND now() + interval '28 hours'

- 수강생에게 안내 이메일 발송

- 이메일 템플릿: `lib/email/templates/class-reminder.ts`

- 포함 정보: 수업명, 날짜/시간, 장소(location_address), 강사 연락처(전화번호)

- 준비물은 클래스 attributes.materials 필드 사용 (없으면 섹션 생략)

- `vercel.json` cron 설정 추가

{ "path": "/api/cron/class-reminder", "schedule": "0 1 * * *" }

관련 파일

- 신규: app/api/cron/class-reminder/route.ts

- 신규: lib/email/templates/class-reminder.ts

- 수정: vercel.json

### P2-6. 수강생 쇼핑몰 주문 상세 페이지

배경

현재 마이페이지에 주문 목록만 있고 주문 상세(배송 조회, 운송장 확인)가 없다.

구현 범위

- 신규 페이지: `/my/orders/[id]`

- 표시 정보: 상품명, 수량, 결제 금액, 배송지, 주문 상태, 운송장 번호, 주문 날짜

- 운송장 번호가 있는 경우: 택배사 조회 링크 표시

- CJ대한통운, 한진, 롯데 등 주요 택배사 배송 조회 URL 패턴 활용

- 간단 구현: 운송장 번호 복사 버튼 + "스마트택배 조회" 외부 링크

- 환불 요청 버튼 (paid/preparing 상태에서만 활성화)

- 기존 주문 목록 `/my/orders` 개선

- 각 주문 항목에 상세 페이지 링크 추가

관련 파일

- 신규: app/(user)/my/orders/[id]/page.tsx

- 수정: app/(user)/my/orders/page.tsx

## 개발 지시 — Priority 3: 지부장 역할 구현

### P3-1. DB 스키마 변경 및 마이그레이션

배경

현재 users.role은 student | instructor | admin 3종류다. 지역별 강사 관리를 위한 지부장 역할이 없어, 관리자가 전국 모든 강사를 혼자 관리해야 한다.

구현 범위

- 마이그레이션: `supabase/migrations/0006_branch_manager.sql`

-- 1. users.role에 branch_manager 추가

ALTER TABLE public.users

DROP CONSTRAINT users_role_check,

ADD CONSTRAINT users_role_check

CHECK (role IN ('student','instructor','admin','branch_manager'));

-- 2. branches 테이블 신설

CREATE TABLE public.branches (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

name text NOT NULL,

region text NOT NULL UNIQUE,

manager_id uuid REFERENCES public.users(id),

commission_rate numeric(5,2) DEFAULT 0.00,

created_at timestamptz DEFAULT now(),

updated_at timestamptz DEFAULT now()

);

-- 3. instructor_profiles에 branch_id 추가

ALTER TABLE public.instructor_profiles

ADD COLUMN branch_id uuid REFERENCES public.branches(id);

-- 4. RLS 활성화

ALTER TABLE public.branches ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- 5. RLS 정책

CREATE POLICY "branches_read" ON public.branches

FOR SELECT USING (true);

CREATE POLICY "branches_admin_write" ON public.branches

FOR ALL USING (public.get_role() IN ('admin'));

CREATE POLICY "branches_manager_read" ON public.branches

FOR SELECT USING (manager_id = auth.uid() OR public.get_role() = 'admin');

### P3-2. 지부장 대시보드

구현 범위

- 신규 레이아웃: `app/(branch)/layout.tsx`

- branch_manager role 인증 체크

- 사이드 네비게이션 포함

- 신규 페이지: `app/(branch)/branch/page.tsx`

- 담당 지역 KPI 카드:

- 이번달 지역 GMV (해당 지역 강사의 paid 예약 합산)

- 활성 강사 수

- 진행 중 클래스 수

- 신규 강사 신청 대기 수

- 담당 지역 강사 목록 (승인 상태, 클래스 수, 이번달 매출)

- 신규 강사 신청 1차 승인 (관리자 최종 승인 전 지부장 선검토)

- 관리자 지부 관리 메뉴 추가

- /admin/branches: 지부 생성, 지부장 지정, 수수료율 설정

관련 파일

- 신규: supabase/migrations/0006_branch_manager.sql

- 신규: app/(branch)/layout.tsx

- 신규: app/(branch)/branch/page.tsx

- 신규: app/(branch)/branch/instructors/page.tsx

- 신규: app/(admin)/admin/branches/page.tsx

## 개발 지시 — Priority 4: 알림 고도화

### P4-1. 카카오 알림톡 연동 (선택 사항)

배경

현재 모든 알림이 이메일로만 전달된다. 국내 서비스 특성상 카카오 알림톡이 이메일보다 열람률이 높다. 특히 수업 당일 알림, 예약 확정, 정산 알림 등은 즉각적인 확인이 필요하다.

구현 범위

- 카카오 비즈니스 채널 개설 후 알림톡 채널 등록

- 카카오 비즈니스 API: 카카오 i 오픈 빌더 또는 솔라피(Solapi) 사용 권장

- 알림톡 발송 우선순위

- 예약 신청 완료 (수강생)

- 예약 승인 완료 (수강생)

- 수업 D-1 리마인드 (수강생)

- 새 예약 신청 알림 (강사)

- 정산 완료 알림 (강사)

- 배송 시작 알림 (구매자)

- 구현 방식

- lib/notifications/kakao.ts 신규 생성

- 기존 sendEmail 호출부에 sendKakao 병렬 호출 추가 (이메일 실패 시에도 알림톡 발송)

- 사용자 동의 여부(marketing_agreed)와 무관하게 거래성 메시지는 발송 가능

## 개발 우선순위 및 일정 가이드

| 우선순위 | 항목 | 예상 공수 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | 주문 상태 업데이트 API + 관리자 UI | 1~2일 | 관리자가 주문 상태 변경 + 운송장 입력 가능, 이메일 발송 확인 |
| P1-2 | 강사 계좌 등록 UI | 0.5일 | 강사가 스튜디오에서 계좌 입력, 관리자 정산 화면에 표시 |
| P1-3 | 수업 완료 처리 자동화 | 0.5일 | 수업 종료 후 Cron이 completed 전환, 리뷰 작성 가능 확인 |
| P2-1 | 수강생 연락처 강사 공개 | 0.5일 | 강사 예약 목록에 수강생 전화번호 표시 |
| P2-2 | 강사 회차 취소 + 자동 환불 | 1~1.5일 | 강사가 회차 취소 시 수강생 자동 환불 + 이메일 |
| P2-3 | 쇼핑몰 주문 환불 API | 0.5일 | 관리자 환불 버튼 작동, 토스 환불 + 이메일 확인 |
| P2-4 | 환불 정책 안내 UI | 0.5일 | 클래스 상세에 환불 정책 박스 표시 |
| P2-5 | 수업 D-1 알림 Cron | 0.5일 | 테스트 발송으로 이메일 수신 확인 |
| P2-6 | 주문 상세 페이지 | 0.5일 | 마이페이지에서 주문 상세, 운송장 확인 가능 |
| P3-1~2 | 지부장 역할 + 대시보드 | 3~4일 | 지부장 계정으로 지역 강사/매출 조회 가능 |
| P4-1 | 카카오 알림톡 | 3~5일 | 주요 거래 이벤트에 알림톡 수신 확인 |

## 코드 컨벤션 및 주의 사항

### 필드명 규칙 (Phase 0 기준, 반드시 준수)

bookings:

student_id (user_id 아님)

payout_status

approval_expires_at

payment_expires_at

orders:

buyer_id (user_id 아님)

shipping_name / shipping_phone / shipping_address

tracking_number

products:

stock_qty (stock 아님)

is_active (status 아님)

classes:

capacity

class_schedules:

max_students

booked_count

instructor_profiles:

instructor_id (user_id 아님)

status (certification_status 아님)

payout_account (jsonb)

### API 공통 패턴

- 인증: 모든 API는 createClient() 후 supabase.auth.getUser() 필수

- Admin API: createAdminClient() 사용 (서비스 롤 키)

- 에러 응답: NextResponse.json({ error: '메시지' }, { status: 4xx })

- 이메일 발송 실패는 catch로 무시 (.catch(() => {})) — 이메일 실패가 트랜잭션을 막으면 안 됨

### 마이그레이션 파일 네이밍

0005_instructor_student_phone_policy.sql

0006_branch_manager.sql

0007_...

숫자 순서 유지, supabase db push 전 로컬 테스트 필수

### 컴포넌트 위치

components/

class/      → 클래스 관련 공통 컴포넌트

shop/       → 쇼핑몰 관련 공통 컴포넌트

ui/         → 범용 UI 컴포넌트 (Button, Input 등)

layout/     → Header, Footer

## 완료 체크리스트

각 항목 개발 완료 후 다음을 확인하고 PR에 명시한다.

- [ ] TypeScript 에러 0개 (next build 통과)

- [ ] RLS 정책 추가 시 로컬 Supabase에서 정책 동작 확인

- [ ] 이메일 발송 시 Resend 대시보드에서 전송 확인

- [ ] 토스페이먼츠 환불 API는 테스트 키로 검증 후 프로덕션 적용

- [ ] 신규 Cron은 vercel.json에 등록하고 수동 호출로 동작 확인

- [ ] 관리자 기능은 admin 계정으로, 강사 기능은 instructor 계정으로 E2E 테스트

*이 문서는 운영 시뮬레이션 기반 보완 소요를 정리한 것으로, 개발 진행 중 요구사항이 변경될 경우 본 문서를 업데이트한다.*