# 오센틱아트 플랫폼 스펙 보완 제안서

## 비즈니스 보고서 목표 대비 현재 개발 스펙 GAP 분석

분석 기준일: 2026년 5월 14일

분석 범위: 비즈니스 보고서(공예·예술 종합 플랫폼 전환 목표) vs 현재 구현 스펙

우선순위 기준: 사업 목표 달성 영향도 × 구현 난이도

## 요약: 주요 GAP 7가지

| # | GAP 영역 | 현재 상태 | 목표 상태 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 카테고리 체계 | 레진 중심, 파편화 | 전 공예·예술 장르 통합 계층 구조 | P0 |
| 2 | 상품 입점사(벤더) 시스템 | 관리자 직영 재고만 존재 | 멀티벤더 입점·정산·수수료 구조 | P0 |
| 3 | 강사 에이전시 시스템 | 개인 강사 직접 등록만 가능 | 에이전시 단위 강사 공급·정산 구조 | P1 |
| 4 | 지부 수수료 미작동 | 필드 존재, 로직 없음 | 실제 공제·정산 자동화 | P1 |
| 5 | 홈페이지 브랜드 전환 | 레진아트 편향 콘텐츠 | 전 장르 공예·예술 플랫폼 포지셔닝 | P1 |
| 6 | 클래스 장르 필터 미구현 | craft_type 필드 있음, UI 없음 | 장르별 탐색·검색 | P2 |
| 7 | 작품 마켓 수수료 미적용 | 수수료 0% (판매자 100%) | 거래량·단가 연동 구간별 수수료 구조 | P2 |
| 8 | 소비자 보호 장치 미구비 | 에스크로·취소정책·분쟁창구 없음 | 거래 유형별 보호 체계 + 전자상거래법 준수 | P1 |

## GAP 1. 카테고리 체계 — 가장 먼저 해결해야 할 구조 문제

### 현재 상태 (문제점)

현재 플랫폼은 카테고리가 3군데에 제각각 다르게 정의되어 있습니다.

| 위치 | 현재 카테고리 값 | 문제 |
| --- | --- | --- |
| 클래스 (attributes.craft_type) | 자유 텍스트 (강사가 직접 입력) | 표준화 불가, 필터 작동 안 됨 |
| 상품 (product_categories 테이블) | 레진, 몰드, 색소, 장식재, 도구, 패키지, 기타 | 레진아트 재료 중심, 다른 장르 재료 수용 불가 |
| 작품 (artworks.category 텍스트) | 레진아트, 비즈공예, 자수, 석고아트, 캔들, 페인팅, 기타 | 프론트 하드코딩, DB 비정규화 |

결과: 강사가 "캔들" 클래스를 등록해도 카테고리로 검색되지 않고, 캔들 재료를 판매하려 해도 상품 카테고리에 적합한 분류가 없음.

### 제안: 통합 2계층 카테고리 시스템

#### 대카테고리 (8개 장르)

| 코드 | 대카테고리 | 영문 |
| --- | --- | --- |
| resin | 레진아트 | Resin Art |
| candle | 캔들·디퓨저 | Candle & Diffuser |
| flower | 플라워·압화 | Flower & Pressed |
| ceramic | 도자기·석고 | Ceramic & Plaster |
| jewelry | 주얼리·비즈 | Jewelry & Beads |
| textile | 자수·뜨개·패브릭 | Textile & Fabric |
| painting | 회화·수채화·아크릴 | Painting |
| craft | 목공예·가죽·기타 공예 | Craft & Others |

#### 소카테고리 예시 (장르별 3~6개)

레진아트

- 레진 코스터·트레이 / 레진 주얼리 / UV레진 소품 / 에폭시 아트 / 레진 오브제

캔들·디퓨저

- 소이캔들 / 밀랍캔들 / 젤캔들 / 룸스프레이 / 디퓨저 / 왁스 타블렛

플라워·압화

- 프리저브드 플라워 / 드라이 플라워 / 압화 액자 / 생화 꽃다발 / 화환

도자기·석고

- 물레 도자기 / 핀칭 도자기 / 석고 방향제 / 석고 오브제

주얼리·비즈

- 와이어 주얼리 / 비즈 목걸이·팔찌 / 실버 주얼리 / 천연석 가공

자수·뜨개·패브릭

- 프랑스 자수 / 리본 자수 / 코바늘 뜨개 / 대바늘 / 스트링아트

회화·수채화

- 수채화 / 아크릴화 / 유화 / 캘리그라피 / 드로잉

목공예·가죽·기타

- 목공예 소품 / 가죽 공예 / 마크라메 / 종이공예 / 리사이클 아트

### 구현 범위

#### 1) DB: craft_categories 테이블 신설

CREATE TABLE craft_categories (

id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

code        text UNIQUE NOT NULL,      -- 'resin', 'candle' 등

name        text NOT NULL,             -- '레진아트'

name_en     text,                      -- 'Resin Art'

parent_id   uuid REFERENCES craft_categories(id),  -- NULL = 대카테고리

sort_order  int DEFAULT 0,

icon_url    text,

is_active   boolean DEFAULT true,

created_at  timestamptz DEFAULT now()

);

#### 2) 기존 테이블 연결

-- classes: craft_type 텍스트 → 카테고리 FK로 교체

ALTER TABLE classes

ADD COLUMN category_id uuid REFERENCES craft_categories(id),

ADD COLUMN sub_category_id uuid REFERENCES craft_categories(id);

-- products: 카테고리 FK 추가

ALTER TABLE products

ADD COLUMN category_id uuid REFERENCES craft_categories(id);

-- artworks: category 텍스트 → FK로 교체

ALTER TABLE artworks

ADD COLUMN category_id uuid REFERENCES craft_categories(id);

-- instructor_profiles: 전문 장르 배열 → FK 배열

ALTER TABLE instructor_profiles

ADD COLUMN specialty_categories uuid[] DEFAULT '{}';

#### 3) UI 변경 포인트

- 홈페이지: 장르 탭 필터 (현재 지역 탭만 있음 → 장르+지역 복합 필터)

- 클래스 목록: 사이드바 또는 상단 카테고리 필터

- 강사 등록 폼: 전문 장르 멀티 선택 (현재 자유 텍스트)

- 클래스 등록 폼: 대/소카테고리 드롭다운 (현재 자유 텍스트)

- 상품 등록: 카테고리 선택 (8개 장르 + 소카테고리)

- 작품 업로드: 카테고리 선택 드롭다운 교체

## GAP 2. 상품 입점사(멀티벤더) 시스템 — 파트너십 모델 A 실현의 핵심

### 현재 상태 (문제점)

현재 재료 쇼핑몰은 관리자가 직접 재고를 등록하는 자사몰 구조입니다.

- 외부 공급사(파트너)가 자기 상품을 직접 등록할 수 없음

- 판매 수익이 모두 플랫폼으로 귀속 (공급사 정산 불가)

- 상품에 vendor_id 또는 seller_id 필드 없음

- branches 테이블에 commission_rate 필드가 있지만 주문 생성 시 전혀 활용 안 됨

사업 보고서 목표 (파트너십 모델 A):

"플랫폼 내 공식 재료몰 입점, 강사가 클래스 준비물 안내 시 파트너 제품 자동 연결, 수강생이 클래스 예약 후 재료 구매까지 원스톱"

### 제안: 멀티벤더 구조 설계

#### 수수료 구조 (3가지 모델)

모델 1 — 플랫폼 직매입 (현재 구조 유지)

입점사 납품가로 매입 → 플랫폼이 소매가 책정 → 마진 100% 플랫폼

적용: 레진 핵심 재료 직접 소싱 시

모델 2 — 위탁 판매 (추천)

입점사가 상품 등록 + 재고 관리

수강생이 구매 → 플랫폼 수수료 공제 후 입점사 정산

수수료율: 판매가의 15~20% (협의)

모델 3 — 링크 연동 (외부몰 연계)

입점사 자사몰 URL 연결 → 클릭 후 외부 구매

플랫폼: CPA(구매 건당) 또는 월정액 노출 수수료

추천 시작점: 모델 2 (위탁 판매) — 재고 리스크 없이 수수료 수익 확보

#### DB 변경 사항

-- 1) 벤더(입점사) 테이블 신설

CREATE TABLE vendors (

id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id         uuid REFERENCES users(id),       -- 입점사 담당자 계정

business_name   text NOT NULL,                   -- 상호명

business_no     text,                            -- 사업자등록번호

representative  text,                            -- 대표자명

commission_rate numeric(5,2) DEFAULT 15.00,      -- 플랫폼 수수료율 (%)

payout_account  jsonb,                           -- 정산 계좌

status          text DEFAULT 'pending'           -- pending/approved/suspended

CHECK (status IN ('pending','approved','suspended')),

approved_at     timestamptz,

created_at      timestamptz DEFAULT now()

);

-- 2) products 테이블에 벤더 연결

ALTER TABLE products

ADD COLUMN vendor_id    uuid REFERENCES vendors(id),  -- NULL = 플랫폼 직영

ADD COLUMN vendor_price numeric(12,2),                -- 입점사 공급가

ADD COLUMN commission_rate numeric(5,2);              -- 개별 수수료율 (vendor 기본값 오버라이드)

-- 3) orders 테이블에 정산 필드 추가

ALTER TABLE orders

ADD COLUMN platform_fee    numeric(12,2) DEFAULT 0,

ADD COLUMN vendor_payout   numeric(12,2) DEFAULT 0,

ADD COLUMN payout_status   text DEFAULT 'pending'

CHECK (payout_status IN ('pending','paid','hold'));

-- 4) 벤더 정산 테이블 (강사 payouts와 동일 구조)

CREATE TABLE vendor_payouts (

id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

vendor_id       uuid REFERENCES vendors(id) NOT NULL,

period_year     int NOT NULL,

period_month    int NOT NULL,

total_sales     numeric(12,2) DEFAULT 0,

total_platform_fee numeric(12,2) DEFAULT 0,

total_payout    numeric(12,2) DEFAULT 0,

order_count     int DEFAULT 0,

status          text DEFAULT 'pending'

CHECK (status IN ('pending','paid','hold')),

paid_at         timestamptz,

UNIQUE(vendor_id, period_year, period_month)

);

#### 주문 처리 로직 변경 (수수료 자동 계산)

// lib/utils/fees.ts 에 추가

export function calcVendorFees(grossAmount: number, commissionRate: number) {

const platformFee = Math.round(grossAmount * commissionRate / 100)

const vendorPayout = grossAmount - platformFee

return { platformFee, vendorPayout }

}

#### 필요한 새 화면

| 화면 | 경로 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 벤더 신청 | /vendor/apply | 사업자 정보 입력, 수수료 안내 |
| 벤더 대시보드 | /vendor/dashboard | 상품 관리, 주문 현황, 정산 내역 |
| 상품 등록 (벤더) | /vendor/products/new | 상품 정보 + 카테고리 + 가격 입력 |
| 어드민 벤더 관리 | /admin/vendors | 신청 승인, 수수료율 조정, 현황 |
| 어드민 벤더 정산 | /admin/vendors/payouts | 강사 정산과 동일 구조로 일괄 처리 |

#### 클래스-재료 연결 기능 (강사 수업 준비물 연동)

-- 클래스별 추천 재료 연결 테이블

CREATE TABLE class_materials (

id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

class_id    uuid REFERENCES classes(id) ON DELETE CASCADE,

product_id  uuid REFERENCES products(id),

is_required boolean DEFAULT true,   -- 필수 / 선택

note        text,                   -- 강사 코멘트 ("이 색소 추천해요")

sort_order  int DEFAULT 0

);

클래스 예약 완료 후 "준비물 구매하기" 버튼 → 연결된 상품 바로 장바구니에 담기

## GAP 3. 강사 에이전시 시스템 — 상품 벤더와 대칭되는 강사 공급 구조

### 현재 상태 (문제점)

현재 플랫폼은 개인 강사만 직접 신청·승인되는 구조입니다.

- 공방, 스튜디오, 강사 에이전시가 소속 강사 여러 명을 묶어서 입점할 방법 없음

- 에이전시가 강사를 공급하더라도 강사 각각이 개별 신청해야 함

- 에이전시 단위 수익 집계 및 정산 구조 없음

- 상품 공급사(벤더)와 거의 동일한 구조임에도 현재는 미구현 상태

사업 보고서와의 연결:

파트너십 모델 E(지부 네트워크 파트너) 및 모델 B(클래스 콘텐츠 파트너)를 체계화하려면 에이전시 단위의 강사 공급 구조가 필수입니다.

### 개념: 벤더(상품)와 에이전시(강사)의 대칭 구조

| 항목 | 벤더 (상품 공급사) | 에이전시 (강사 공급사) |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼과 계약 주체 | 법인·사업자 | 법인·사업자 |
| 공급 자원 | 재료·상품 | 강사 인력 |
| 플랫폼 수수료 | 판매가의 15% (협의) | 결제액의 10% (동일) |
| 정산 방향 | 플랫폼 → 벤더 | 플랫폼 → 에이전시 → 강사 |
| 대시보드 | 상품 관리 + 정산 | 소속 강사 관리 + 정산 |
| 관리 화면 | /admin/vendors | /admin/agencies |

### 수익 분배 구조 — 플랫폼 직접 정산 + 에이전시별 수수료율 설정

플랫폼이 강사와 에이전시 양쪽에 직접 정산하되, 에이전시별로 협의된 수수료율을 적용합니다.

수강생 결제: 100만 원

├── PG 수수료:          3.3만 원  (고정)

├── 플랫폼 수수료:     10.0만 원  (고정)

├── 에이전시 수수료:   설정값 %   (에이전시별 개별 협의)

└── 강사 직접 수령:    나머지     ← 플랫폼이 강사 계좌로 직접 지급

(에이전시도 플랫폼이 에이전시 계좌로 직접 지급)

에이전시 수수료율 예시별 강사 수령액

| 에이전시 수수료율 | 강사 수령 | 에이전시 수령 | 플랫폼 수수료 | PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% (개인 강사 동일) | 86.7% | — | 10% | 3.3% |
| 5% | 81.7% | 5% | 10% | 3.3% |
| 10% | 76.7% | 10% | 10% | 3.3% |
| 15% | 71.7% | 15% | 10% | 3.3% |

핵심 원칙

- 플랫폼 수수료(10%) + PG(3.3%)는 에이전시 계약과 무관하게 고정

- 에이전시 수수료는 강사 몫(86.7%)에서 분리되어 별도 지급

- 강사는 자신의 수령율을 에이전시 가입 시 명확히 고지받음

- 에이전시가 강사에게 직접 지급하지 않으므로 미지급 분쟁 원천 차단

개인 강사 vs 에이전시 소속 강사 정산 흐름 비교

개인 강사:

플랫폼 → 강사 (86.7%) 직접 지급

에이전시 소속 강사:

플랫폼 → 강사 (86.7% - 에이전시율%) 직접 지급

→ 에이전시 (에이전시율%)       직접 지급

### DB 설계

-- 에이전시 테이블

CREATE TABLE agencies (

id               uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id          uuid REFERENCES users(id),        -- 에이전시 담당자 계정

agency_name      text NOT NULL,                    -- 에이전시 상호명

business_no      text,                             -- 사업자등록번호

representative   text,                             -- 대표자명

contact_email    text,

agency_rate      numeric(5,2) DEFAULT 10.00,       -- 에이전시 수수료율 (%) ← 핵심 필드

--   어드민이 에이전시별로 개별 설정

--   강사 수령 = 86.7% - agency_rate%

payout_account   jsonb,                            -- 에이전시 정산 계좌

status           text DEFAULT 'pending'

CHECK (status IN ('pending','approved','suspended')),

approved_at      timestamptz,

created_at       timestamptz DEFAULT now()

);

-- instructor_profiles에 에이전시 연결 (NULL = 개인 강사)

ALTER TABLE instructor_profiles

ADD COLUMN agency_id uuid REFERENCES agencies(id);

-- bookings에 에이전시 정산 필드 추가

-- instructor_payout + agency_fee = 86.7% (합계는 항상 동일)

ALTER TABLE bookings

ADD COLUMN agency_fee          numeric(12,2) DEFAULT 0,  -- 에이전시 수령액

ADD COLUMN agency_payout_status text DEFAULT 'na';       -- na / pending / paid

-- 에이전시 정산 (payouts 테이블과 동일 구조)

CREATE TABLE agency_payouts (

id                 uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

agency_id          uuid REFERENCES agencies(id) NOT NULL,

period_year        int NOT NULL,

period_month       int NOT NULL,

total_gross        numeric(12,2) DEFAULT 0,

total_agency_fee   numeric(12,2) DEFAULT 0,        -- 에이전시 수령 합계

total_instructor_payout numeric(12,2) DEFAULT 0,   -- 소속 강사 수령 합계 (참고용)

booking_count      int DEFAULT 0,

instructor_count   int DEFAULT 0,                  -- 이번 달 활동 강사 수

status             text DEFAULT 'pending'

CHECK (status IN ('pending','paid','hold')),

paid_at            timestamptz,

UNIQUE(agency_id, period_year, period_month)

);

### 정산 로직 변경 (fees.ts)

// lib/utils/fees.ts

const PG_RATE       = 0.033

const PLATFORM_RATE = 0.10

export function calcBookingFees(gross: number, agencyRate: number = 0) {

const pgFee           = Math.round(gross * PG_RATE)

const platformFee     = Math.round(gross * PLATFORM_RATE)

const agencyFee       = Math.round(gross * agencyRate / 100)   // 에이전시별 설정값 적용

const instructorPayout = gross - pgFee - platformFee - agencyFee

return { pgFee, platformFee, agencyFee, instructorPayout }

}

// 사용 예시

// 개인 강사: calcBookingFees(1_000_000, 0)

//   → instructorPayout: 867,000 / agencyFee: 0

// 에이전시 10%: calcBookingFees(1_000_000, 10)

//   → instructorPayout: 767,000 / agencyFee: 100,000

// 에이전시 15%: calcBookingFees(1_000_000, 15)

//   → instructorPayout: 717,000 / agencyFee: 150,000

월 정산 Cron에서 에이전시별 집계 → agency_payouts 생성 → 어드민이 강사 payouts와 함께 일괄 지급.

### 에이전시 수수료율 관리 (어드민)

에이전시별 수수료율은 어드민에서 계약 시 직접 설정하고, 이후에도 수정 가능합니다.

/admin/agencies

├── 에이전시 목록

│     ├── 에이전시명

│     ├── 소속 강사 수

│     ├── agency_rate: [10.00] %   ← 어드민이 직접 수정

│     └── 정산 계좌 확인

└── 에이전시 상세

├── 소속 강사 목록 (각 강사의 실수령율 = 86.7% - agency_rate%)

└── 월별 정산 내역

rate 변경 시 적용 기준: 변경 이후 생성된 예약부터 새 요율 적용 (기존 예약 소급 없음). 변경 이력을 audit_logs에 기록.

### 에이전시 소속 강사 등록 방식 (2가지)

방식 1 — 초대 코드 (권장)

에이전시 대시보드에서 초대 링크 생성 → 강사가 링크로 가입하면 자동으로 해당 에이전시에 연결.

방식 2 — 어드민 직접 배정

이미 가입된 개인 강사를 어드민에서 에이전시로 이관. 기존 강사를 에이전시 체계로 편입할 때 사용.

### 필요한 새 화면

| 화면 | 경로 | 사용자 |
| --- | --- | --- |
| 에이전시 입점 신청 | /agency/apply | 에이전시 담당자 |
| 에이전시 대시보드 | /agency/dashboard | 에이전시 — 전체 현황 |
| 소속 강사 관리 | /agency/instructors | 에이전시 — 강사 초대·등록·관리 |
| 클래스 현황 | /agency/classes | 에이전시 — 소속 강사 클래스 모니터링 |
| 수익·정산 내역 | /agency/payouts | 에이전시 — 월별 정산 확인 |
| 어드민 에이전시 관리 | /admin/agencies | 관리자 — 신청 승인, 계약율 조정, 정산 실행 |

### 겸업(에이전시+개인) 허용 여부 결정 필요

에이전시 소속 강사가 동시에 개인 강사로도 클래스를 열 수 있는지 결정해야 합니다.

| 구분 | 허용 | 불허 |
| --- | --- | --- |
| 강사 자율성 | 높음 | 낮음 |
| 정산 복잡도 | 높음 (클래스별 분기 처리) | 낮음 (소속 기준 일괄) |
| 분쟁 리스크 | 에이전시와 강사 간 갈등 가능 | 낮음 |
| 권장 | 초기엔 불허, 트랙션 확보 후 허용 검토 |  |

## GAP 4. 지부 수수료 시스템 — 필드는 있지만 로직이 없음

### 현재 상태

branches.commission_rate 컬럼이 존재하지만 주문/예약 처리 시 전혀 공제되지 않습니다.

// 현재 payouts 집계 쿼리 (lib/cron/generatePayouts.ts 추정)

// platform_fee 중 지부 몫을 분배하는 로직 없음

### 제안: 지부 수수료 분배 구조

클래스 결제 100만 원

│

├── 강사 수령: 86.7만 원 (고정)

├── PG 수수료: 3.3만 원 (고정)

└── 플랫폼 수수료: 10만 원

│

├── 지부 배분: 10만 원 × 지부비율% (예: 30% = 3만 원)

└── 본사 순수익: 7만 원

DB 변경:

-- bookings에 지부 정산 필드 추가

ALTER TABLE bookings

ADD COLUMN branch_commission numeric(12,2) DEFAULT 0,

ADD COLUMN branch_payout_status text DEFAULT 'na';

-- 'na' = 지부 없음, 'pending' = 지부 정산 대기, 'paid' = 완료

-- 지부 정산 테이블

CREATE TABLE branch_payouts (

id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

branch_id       uuid REFERENCES branches(id) NOT NULL,

period_year     int NOT NULL,

period_month    int NOT NULL,

total_commission numeric(12,2) DEFAULT 0,

booking_count   int DEFAULT 0,

status          text DEFAULT 'pending',

paid_at         timestamptz,

UNIQUE(branch_id, period_year, period_month)

);

페이아웃 생성 로직 수정:

// 지부 소속 강사인 경우 플랫폼 수수료 내에서 지부 몫 분리

const branchCommission = hasBranch

? Math.round(platformFee * branch.commission_rate / 100)

: 0

## GAP 5. 홈페이지 브랜드 전환 — "레진아트 플랫폼"에서 "공예·예술 종합 플랫폼"으로

### 현재 레진아트 편향 요소 목록

| 위치 | 현재 내용 | 수정 방향 |
| --- | --- | --- |
| UGC 갤러리 이미지 설명 | "레진 코스터, 레진 주얼리, 소이캔들, 프리저브드…" 6개 중 레진 비중 높음 | 각 장르 대표 1장씩 균등 배분 |
| Trust Bar | "40% 재료비 절감" 문구 (레진 재료 중심 인상) | "장르별 전문 재료 큐레이션" 등으로 변경 |
| 클래스 목록 탭 필터 | 지역 필터만 존재 (서울, 인천, 강릉…) | 장르 탭 추가 (레진, 캔들, 플라워, 도자기…) |
| 강사 성공 스토리 | 레진아트 강사 중심 예시 | 다양한 장르 강사 스토리 병행 |
| 메타 태그/SEO | title, description에 "레진" 포함 가능성 | "공예·예술 클래스 플랫폼"으로 교체 |
| 비주얼 방향 | 투명 레진 이미지 중심 | 다양한 장르 소재의 크리에이티브 비주얼 |

### 제안: 홈페이지 리뉴얼 포인트 (최소 수정)

1. Hero 섹션

현재: "취미였던 공예가 나의 직업이 됩니다"

유지 가능하지만 Hero 이미지를 다양한 장르 콜라주로 교체

2. 장르 탐색 섹션 추가 (카테고리 시스템 구현 후)

[ 레진아트 ] [ 캔들 ] [ 플라워 ] [ 도자기 ] [ 주얼리 ] [ 자수 ] [ 회화 ] [ 목공예 ]

→ 장르 클릭 시 해당 카테고리 클래스 목록으로 이동

3. 클래스 목록 필터 개선

현재: 지역 탭 (서울|인천|강릉|충주|부산|제주)

변경: 장르 탭 + 지역 필터 조합

4. SEO 메타 정보

title: "오센틱아트 — 공예·예술 클래스 & 재료 쇼핑 플랫폼"

description: "레진아트·캔들·플라워·도자기·주얼리 등 전 공예 장르 클래스 예약, 재료 구매, 작품 거래를 한 곳에서"

keywords: 공예클래스, 원데이클래스, 레진아트, 캔들만들기, 플라워클래스, 도자기체험

## GAP 6. 클래스 장르 필터 미구현

### 현재 상태

- classes.attributes.craft_type 필드는 JSONB로 존재

- 클래스 목록 페이지에는 지역 탭만 있고 장르 필터 없음

- 강사가 클래스 등록 시 craft_type을 자유 텍스트로 입력 (표준화 없음)

### 제안

GAP 1의 카테고리 시스템 구현 후 연동:

클래스 목록 필터 UI (app/(main)/classes/page.tsx)

[전체] [레진아트] [캔들] [플라워] [도자기] [주얼리] [자수] [회화] [목공예]

+

[지역: 전체 ▼]  [난이도: 전체 ▼]  [가격: 전체 ▼]

URL 구조:

/classes?category=candle&region=서울&sort=popular

강사 스튜디오 클래스 등록 폼 수정:

- craft_type 자유입력 → category_id 드롭다운 선택으로 교체

- 클래스 등록 시 카테고리 선택 필수

## GAP 7. 작품 마켓 수수료 — 거래량·단가 연동 구간별 구조

### 현재 상태

- artwork_orders: 구매자가 결제 → 판매자(수강생)가 100% 수령

- 플랫폼 수수료 필드 없음

- 마켓 거래에서 플랫폼 수익 발생 없음

### 시장 비교

| 플랫폼 | 수수료 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 아이디어스 | 20% | 국내 최대 핸드메이드 마켓, 작가 불만 多 |
| 카카오선물하기 | 10~15% | 입점 심사 까다로움 |
| Etsy (해외) | 6.5% + 리스팅비 | 글로벌 핸드메이드 |
| 당근마켓 | 3% | 결제 수수료만 |
| 오센틱아트 (목표) | 5~10% | 아이디어스 대비 절반 이하, 거래량·단가 우대 |

### 확정 수수료 구조

아이디어스(20%) 대비 최대 절반 이하 — 핸드메이드 작가 유인 및 수강생 판매 활성화 목표

| 조건 | 수수료율 | 판매자 수령 | 적용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 (개인 월 거래 100건 미만) | 10% | 90% | 판매자 개인 월 거래량 |
| 개인 월 거래 100건 이상 | 8% | 92% | 판매자 개인 월 거래량 |
| 개인 월 거래 200건 이상 | 5% | 95% | 판매자 개인 월 거래량 |
| 단가 50만 원 이상 | 5% | 95% | 건별 즉시 적용 |

중복 적용 원칙: 거래량 조건과 단가 조건이 동시에 해당되면 낮은 수수료율 적용

### 리셋 기준 — 매월 1일 초기화 + 하락 시 1개월 유예

기준:  판매자 개인 월 거래량 (매월 1일 카운터 초기화)

올라갈 때 (수수료 하락):  즉시 적용

내려갈 때 (수수료 인상):  1개월 유예 후 적용

예시)

1월: 230건 → 5% 적용

2월: 85건  → 유예 적용 (전월 5% 1개월 유지)

3월: 85건  → 10% 적용 (유예 종료)

4월: 120건 → 8% 즉시 적용 (인하 = 즉시)

5월: 250건 → 5% 즉시 적용 (인하 = 즉시)

수수료 계산 예시:

작품 단가 10만 원 / 개인 이번 달 적용 수수료율 10% (기본)

├── 판매자 수령: 9만 원 (90%)

└── 플랫폼 수수료: 1만 원 (10%)

작품 단가 10만 원 / 개인 이번 달 적용 수수료율 8% (전월 100건↑)

├── 판매자 수령: 9만 2천 원 (92%)

└── 플랫폼 수수료: 8천 원 (8%)

작품 단가 60만 원 (단가 우대, 거래량 무관)

├── 판매자 수령: 57만 원 (95%)

└── 플랫폼 수수료: 3만 원 (5%)

### DB 변경 사항

-- artwork_orders: 수수료 및 배송·분쟁 필드 추가

ALTER TABLE artwork_orders

ADD COLUMN platform_fee      numeric(12,2) DEFAULT 0,

ADD COLUMN seller_payout     numeric(12,2),

ADD COLUMN fee_rate          numeric(5,2),

ADD COLUMN fee_rate_reason   text,   -- 'high_value' | 'seller_tier' | 'default'

ADD COLUMN payout_status     text DEFAULT 'pending'

CHECK (payout_status IN ('pending', 'paid', 'hold', 'refunded'));

-- 판매자별 월 거래량 + 적용 수수료율 관리 테이블

CREATE TABLE seller_artwork_stats (

seller_id      uuid REFERENCES users(id),

year           int NOT NULL,

month          int NOT NULL,

order_count    int DEFAULT 0,          -- 이번 달 누적 거래 건수

applied_rate   numeric(5,2) DEFAULT 10.00,  -- 이번 달 실제 적용 수수료율 (유예 반영)

earned_rate    numeric(5,2) DEFAULT 10.00,  -- 전월 실적으로 산출된 본래 수수료율

is_grace       boolean DEFAULT false,       -- 유예 적용 중 여부

PRIMARY KEY (seller_id, year, month)

);

### 수수료 계산 로직 (fees.ts)

// lib/utils/fees.ts

// 거래 건수 → 수수료율 변환

function rateFromCount(count: number): number {

if (count >= 200) return 5

if (count >= 100) return 8

return 10

}

// 주문 생성 시 호출 — seller_artwork_stats의 applied_rate 사용

export async function calcArtworkFee(price: number, sellerId: string) {

// 단가 50만 원 이상: 거래량 무관 즉시 5%

if (price >= 500_000) {

const platformFee = Math.round(price * 5 / 100)

return { platformFee, sellerPayout: price - platformFee, rate: 5, reason: 'high_value' }

}

// 판매자의 이번 달 적용 수수료율 조회

const now = new Date()

const stats = await getSellerArtworkStats(sellerId, now.getFullYear(), now.getMonth() + 1)

const rate = stats?.applied_rate ?? 10  // 이력 없으면 기본 10%

const platformFee  = Math.round(price * rate / 100)

const sellerPayout = price - platformFee

return { platformFee, sellerPayout, rate, reason: 'seller_tier' }

}

### 월초 수수료율 갱신 Cron (매월 1일 00:00 실행)

// app/api/cron/artwork-rate-refresh/route.ts

async function refreshSellerArtworkRates(year: number, month: number) {

const [prevYear, prevMonth] = getPrevMonth(year, month)

// 전월 거래량 집계

const prevStats = await db

.from('seller_artwork_stats')

.select('seller_id, order_count, applied_rate')

.eq('year', prevYear).eq('month', prevMonth)

for (const prev of prevStats) {

const earnedRate = rateFromCount(prev.order_count)  // 전월 실적 기반 산출 요율

const prevApplied = prev.applied_rate               // 전월 실제 적용 요율

// 하락(수수료 인상)이면 1개월 유예 → 전월 적용 요율 유지

// 상승(수수료 인하)이면 즉시 적용

const appliedRate = earnedRate > prevApplied ? prevApplied : earnedRate

const isGrace     = earnedRate > prevApplied

await db.from('seller_artwork_stats').upsert({

seller_id:   prev.seller_id,

year,  month,

order_count: 0,            // 새 달 카운터 초기화

applied_rate: appliedRate,

earned_rate:  earnedRate,

is_grace:     isGrace,

})

}

}

// 주문 생성 시 해당 seller_artwork_stats.order_count += 1 (Trigger 또는 API)

## GAP 8. 소비자 보호 장치 — 거래 유형별 에스크로·취소·분쟁 체계

### 현재 상태 (문제점)

현재 플랫폼은 결제와 정산 사이의 소비자 보호 장치가 전무합니다.

| 거래 유형 | 리스크 | 현재 보호 장치 |
| --- | --- | --- |
| 클래스 예약 | 강사 갑작스런 취소, 노쇼 | 없음 |
| 재료 쇼핑몰 | 미배송, 상품 불량, 환불 거부 | 없음 (전자상거래법 미준수) |
| 작품 마켓 | 허위 설명, 미발송, 작품 손상 | 없음 |

전자상거래법 리스크: 재료 쇼핑몰(벤더 시스템)을 오픈하는 즉시 전자상거래법 적용 대상이 됩니다.

청약철회 7일 미보장 시 과태료(500만 원 이하) + 소비자 분쟁 발생.

### 거래 유형별 보호 설계

#### 1) 클래스 예약 — 취소 정책 표준화

취소 시점별 환불 정책 (확정안):

D-3 이전 취소  →  100% 환불

D-1 ~ D-2 취소 →   50% 환불

당일 취소       →    0% 환불 (노쇼 포함)

강사 귀책 취소 (강사가 취소):

→ 수강생 100% 환불 + 강사 패널티 포인트 누적

→ 패널티 3회 누적 시 관리자 검토 → 계정 정지 가능

DB 변경:

ALTER TABLE bookings

ADD COLUMN cancelled_by    text CHECK (cancelled_by IN ('student', 'instructor', 'admin')),

ADD COLUMN cancel_reason   text,

ADD COLUMN refund_amount   numeric(12,2) DEFAULT 0,

ADD COLUMN refund_rate     numeric(5,2);   -- 실제 적용된 환불율

-- 강사 패널티 추적

ALTER TABLE instructor_profiles

ADD COLUMN cancel_penalty_count int DEFAULT 0,

ADD COLUMN last_penalty_at timestamptz;

#### 2) 재료 쇼핑몰 — 전자상거래법 준수 + 구매확정 에스크로

법적 의무 사항 (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률):

- 청약철회: 수령일로부터 7일 이내 무조건 환불

- 교환·반품 배송비: 소비자 귀책 시 소비자 부담, 판매자 귀책(불량·오배송) 시 판매자 부담

- 분쟁해결: 소비자 신고 접수 후 처리 창구 운영 의무

구매확정 에스크로 흐름:

구매자 결제

↓

배송 처리 (벤더 → 운송장 번호 입력 필수)

↓

배송 완료 확인 (택배사 API 연동)

↓

구매자 "구매확정" 버튼  OR  7일 후 자동 구매확정

↓

이의 없음  →  벤더 정산 대기 (월 마감 후 지급)

이의 있음  →  분쟁 신고 → CS 개입 → 홀드 후 처리

DB 변경:

ALTER TABLE orders

ADD COLUMN confirmed_at       timestamptz,          -- 구매확정 시각

ADD COLUMN auto_confirm_at    timestamptz,          -- 자동확정 예정 시각 (배송완료+7일)

ADD COLUMN dispute_status     text DEFAULT 'none'

CHECK (dispute_status IN ('none','opened','resolved','refunded')),

ADD COLUMN tracking_no        text,                 -- 운송장 번호

ADD COLUMN carrier_code       text,                 -- 택배사 코드 (cj, hanjin, lotte 등)

ADD COLUMN delivery_status    text DEFAULT 'preparing';

필요 연동:

- 택배사 배송 추적 API (스마트택배 API 또는 DeliveryTracker API) — 운송장 번호 입력 시 자동 상태 업데이트

#### 3) 작품 마켓 — P2P 에스크로 (당근페이 구조)

수강생 간 직거래로 분쟁 가능성이 가장 높습니다.

구매자 결제

↓

플랫폼 에스크로 홀드 (정산 보류)

↓

판매자 작품 발송 → 운송장 입력

↓

배송 완료 확인

↓

구매자 수취확인  OR  3일 후 자동확정

↓

이의 없음  →  판매자 정산 (수수료 공제 후)

이의 있음  →  분쟁 신고 → CS 개입 → 결정

DB 변경:

ALTER TABLE artwork_orders

ADD COLUMN confirmed_at       timestamptz,

ADD COLUMN auto_confirm_at    timestamptz,          -- 배송완료+3일

ADD COLUMN tracking_no        text,

ADD COLUMN carrier_code       text,

ADD COLUMN delivery_status    text DEFAULT 'preparing',

ADD COLUMN dispute_status     text DEFAULT 'none'

CHECK (dispute_status IN ('none','opened','resolved','refunded'));

### 공통 장치 — 분쟁 신고 창구

CREATE TABLE disputes (

id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

order_type      text NOT NULL CHECK (order_type IN ('booking','order','artwork_order')),

order_id        uuid NOT NULL,

reporter_id     uuid REFERENCES users(id),

reason          text NOT NULL,                     -- 분쟁 사유

description     text,

evidence_urls   text[],                            -- 증거 사진 URL 배열

status          text DEFAULT 'opened'

CHECK (status IN ('opened','in_review','resolved','closed')),

resolved_by     uuid REFERENCES users(id),         -- 처리한 어드민

resolution      text,                              -- 처리 결과 내용

refund_amount   numeric(12,2),

opened_at       timestamptz DEFAULT now(),

resolved_at     timestamptz

);

어드민 분쟁 처리 화면: /admin/disputes

- 분쟁 목록 + 상태 필터

- 주문 상세 + 양측 대화 내역 확인

- 처리 결정: 전액환불 / 부분환불 / 기각

### 필요한 새 화면

| 화면 | 경로 | 사용자 |
| --- | --- | --- |
| 취소·환불 신청 | /orders/[id]/cancel | 구매자·수강생 |
| 분쟁 신고 | /orders/[id]/dispute | 구매자 |
| 배송 현황 | /orders/[id]/tracking | 구매자·판매자 |
| 어드민 분쟁 관리 | /admin/disputes | 관리자 |

## 종합 구현 로드맵

### Phase 1 — 기반 구조 (우선 처리, 2~4주)

| 작업 | 내용 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- |
| 카테고리 DB 설계 | craft_categories 테이블 생성 + 초기 데이터 입력 | 0.5일 |
| 기존 테이블 마이그레이션 | classes, products, artworks에 category_id FK 추가 | 0.5일 |
| 관리자 카테고리 관리 UI | /admin/categories — 카테고리 CRUD | 1일 |
| 클래스 등록 폼 수정 | craft_type 자유입력 → 카테고리 드롭다운 | 0.5일 |
| 클래스 목록 필터 추가 | 장르 탭 필터 UI + API 파라미터 | 1일 |
| 홈페이지 기본 수정 | 장르 탐색 섹션 추가, SEO 메타 수정 | 1일 |
| 소계 |  | 4.5일 |

### Phase 2 — 벤더·에이전시 시스템 (4~8주)

벤더(상품)와 에이전시(강사)는 DB 구조·대시보드 패턴이 동일하므로 병렬 개발 가능.

| 작업 | 내용 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- |
| 벤더 DB 설계 | vendors, vendor_payouts 테이블 + orders 필드 추가 | 1일 |
| 벤더 신청 플로우 | /vendor/apply 폼 + 어드민 승인 | 1.5일 |
| 벤더 상품 등록 | /vendor/products/new — 카테고리, 가격, 이미지 | 1.5일 |
| 벤더 대시보드 | 주문 현황, 정산 내역, 상품 관리 | 2일 |
| 벤더 수수료 계산 로직 | 주문 생성 시 platform_fee, vendor_payout 자동 계산 | 0.5일 |
| 벤더 정산 자동화 | Cron — 월 마감, vendor_payouts 생성 | 1일 |
| 어드민 벤더 관리 | /admin/vendors — 승인, 수수료율, 정산 실행 | 1.5일 |
| 클래스-재료 연결 | class_materials 테이블 + 강사 연결 UI + 예약 후 구매 유도 | 2일 |
| 벤더 소계 |  | 11일 |
| 에이전시 DB 설계 | agencies, agency_payouts 테이블 + instructor_profiles.agency_id + bookings.agency_payout 추가 | 1일 |
| 에이전시 신청 플로우 | /agency/apply 폼 + 어드민 승인 | 1일 |
| 소속 강사 관리 | /agency/instructors — 초대 링크 발급, 강사 목록·상태 관리 | 1.5일 |
| 에이전시 대시보드 | 클래스 현황, 수익 현황, 정산 내역 | 1.5일 |
| 에이전시 정산 로직 | 예약 생성 시 agency_id 분기 → agency_payout 자동 계산 | 0.5일 |
| 에이전시 정산 자동화 | Cron — 월 마감, agency_payouts 생성 | 0.5일 |
| 어드민 에이전시 관리 | /admin/agencies — 승인, 계약율, 정산 실행 | 1일 |
| 에이전시 소계 |  | 7일 |

### Phase 3 — 지부·마켓 수익화·소비자 보호 (8~12주)

| 작업 | 내용 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- |
| 지부 수수료 로직 | 예약 생성 시 지부 커미션 자동 계산 | 1일 |
| 지부 정산 테이블 + Cron | branch_payouts + 월 정산 자동화 | 1일 |
| 지부 대시보드 확장 | 수익 현황, 소속 강사 정산 요약 | 1일 |
| 작품 마켓 수수료 도입 | 거래량·단가 연동 구간별 수수료 + platform_stats 캐시 | 1일 |
| 클래스 취소 정책 | bookings 취소 필드 + 환불율 자동 계산 + 강사 패널티 로직 | 1일 |
| 재료 쇼핑몰 에스크로 | 구매확정 자동화 타이머 + 택배사 추적 API 연동 | 2일 |
| 작품 마켓 에스크로 | P2P 수취확인 + 자동확정 3일 + 홀드 로직 | 1일 |
| 분쟁 신고 창구 | disputes 테이블 + 신고 폼 + 어드민 처리 화면 | 2일 |
| 소계 |  | 10일 |

## 의사결정이 필요한 사항

아래 사항은 개발 착수 전에 대표님이 결정해야 합니다.

| 결정 사항 | 결정 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대카테고리 초기 오픈 수 | 8개 전체 오픈 (레진·캔들·플라워·도자기·주얼리·자수·회화·목공예) ✅ 확정 | 전 장르 동시 오픈으로 플랫폼 포지셔닝 명확화 |
| 벤더 수수료율 기본값 | 15% | 클래스 수수료와 동일 수준 |
| 클래스-재료 연동 방식 | 강사 직접 연결 | 확장성, 강사 자율성 |
| 클래스 장르 탭 UI | 상단 수평 탭 (가로 스크롤, 모바일 친화) ✅ 확정 | 가장 직관적, 8개 장르 한눈에 노출 |
| 재료 쇼핑몰 자동확정 | 배송완료 후 7일 ✅ 확정 | 전자상거래법 청약철회 기간 일치 |
| 작품 마켓 자동확정 | 배송완료 후 3일 ✅ 확정 | P2P 소액 거래, 빠른 정산 |
| 작품 마켓 수수료 | 기본 10% / 100건↑ 8% / 200건↑ 5% / 단가 50만↑ 5% | 아이디어스(20%) 대비 절반 이하로 차별화 ✅ 확정 |
| 작품 마켓 거래량 기준 | 판매자 개인 월 거래량 / 매월 1일 초기화 / 하락 시 1개월 유예 ✅ 확정 | 개인 판매 노력이 수수료에 직접 반영, 대형 판매자 성장 인센티브 |
| 지부 커미션 비율 | 플랫폼 수수료의 30% | 지부 파트너 유인 |
| 에이전시 정산 방식 | 플랫폼 직접 정산 (강사·에이전시 분리 지급) | 강사 보호, 분쟁 차단, 투명성 ✅ 확정 |
| 에이전시 수수료율 범위 | 5~15% 에이전시별 협의 | 에이전시 규모·강사 수에 따라 유연 적용 ✅ 확정 |
| 에이전시 소속 강사 겸업 | 불허로 시작 | 정산 복잡도 최소화, 이후 재검토 ✅ 확정 |
| 클래스 취소 수수료 | D-3↑ 100% / D-1~2 50% / 당일 0% | 강사 귀책 취소 시 전액환불 + 패널티 |
| 재료 쇼핑몰 자동확정 기간 | 배송완료 후 7일 | 전자상거래법 청약철회 기간 고려 |
| 작품 마켓 자동확정 기간 | 배송완료 후 3일 | P2P 특성상 짧게 설정 |
| 택배 추적 API | DeliveryTracker API (delivery-tracker.net) ✅ 확정 | 국내 전 택배사 단일 API 통합, CJ·한진·롯데·우체국 등 20개↑ 지원 |

## 다음 단계 실행 순서

1주차:  카테고리 DB + 관리자 UI (GAP 1 Phase 1)

↓

2주차:  클래스 등록 폼 + 목록 필터 + 홈페이지 수정 (GAP 1 완료 + GAP 5·6 완료)

↓

3~4주차: 벤더 DB + 신청 플로우 + 어드민 승인 (GAP 2 시작)

+   에이전시 DB + 신청 플로우 + 어드민 승인 (GAP 3 동시 시작 — 구조 공유)

↓

5~6주차: 벤더 대시보드 + 수수료 로직 + 정산 자동화 (GAP 2 완료)

+   에이전시 대시보드 + 소속 강사 관리 + 정산 자동화 (GAP 3 완료)

↓

7~8주차: 클래스-재료 연결 기능 (GAP 2 부가 기능)

↓

9주차:  지부 수수료 로직 + 정산 (GAP 4 완료)

↓

10주차: 작품 마켓 수수료 + 에스크로 구조 (GAP 7·8 작품마켓)

↓

11~12주차: 재료 쇼핑몰 에스크로 + 분쟁 창구 (GAP 8 완료)

↓

상시:   클래스 취소 정책 약관 — 벤더 오픈 전 즉시 문서화 필요

*작성: 오센틱아트 경영지원부 | 2026년 5월 14일*